OFICIO PRESIDENTE nº 00337/2008

São Roque, 20 de maio de 2008

Prezado Senhor,

De acordo com legislação em vigor, consoante parecer que ora se adota, para que se possa analisar o pedido nº 2151/2008, protocolado por Vossa Senhoria junto à sede desta Casa de Leis, indispensável, inicialmente, que se digne comprovar documentalmente, as devidas justificativas que poderiam autorizar o aditamento em 25% (vinte e cinco por cento) do contrato objeto da Concorrência Pública nº 001/2007-L, Processo nº 37/2007-L.

Aproveitamos o ensejo para informar que o parecer da douta Consultoria Jurídica segue ao presente ofício.

Ainda, solicitamos seja informado quanto ao cumprimento do Cronograma Físico Financeiro.

Atenciosamente,

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - toco

Presidente

#### Ilmo. Sr.

# FERNANDO SILVA CHAVES NETO II

Triefe Part e Empreendimentos S/A

PROTOCOLO Nº 02315/2008

Para apreciação do pedido protocolado por Vossa Senhoria nesta Casa sob o nº 2151/2008, solicitamos a comprovação da necessidade de Termo de Aditamento de 25% ( vinte e cinco por cento), com o envio dos seguintes documentos:

- Planilha de Aditamento e Supressão de Itens;

- Memória de cálculo;

- Restabelecimento do Cronograma Físico Financeiro; e

- Justificativa em caso de prorrogação do prazo de entrega da obra.

Em anexo, parecer da Douta Consultoria Jurídica desta Casa para conhecimento.